PHIẾU TRẢ LỜIAGILE SCRUM PRACTITIONERÔN TẬP NGÀY 2 – AG202

[Thứ Tư, 21/10/2026]

Họ và tên: Trần Văn Thắng

Lớp : HN_KS25_CNTT3

Mã sinh viên: PTIT-HN-035

Ngày ôn tập : 2

Bài 1. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Đơn hàng trị giá 250.000đ, mã GREEN20 còn hạn và đơn hàng đủ điều kiện | Khách nhập mã GREEN20 và xác nhận áp dụng | Hệ thống giảm 20.000đ, tổng tiền còn 230.000đ và thông báo áp dụng thành công |
| (2a) Mã đã hết hạn | Đơn hàng trị giá 250.000đ, mã GREEN20 đã hết hạn | Khách nhập mã GREEN20 và xác nhận áp dụng. | Hệ thống từ chối mã, hiển thị “Mã đã hết hạn”, tổng tiền vẫn là 250.000đ |
| (2b) Đơn dưới 200.000đ | Đơn hàng trị giá 180.000đ, mã GREEN20 còn hạn | Khách nhập mã GREEN20 và xác nhận áp dụng | Hệ thống từ chối mã, thông báo đơn hàng phải từ 200.000đ trở lên, tổng tiền vẫn là 180.000đ |

Bài 2. Acceptance Criteria và Definition of Done

a) Phân loại AC hoặc DoD

| STT | AC / DoD | STT | AC / DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AC | 5 | AC |
| 2 | DoD | 6 | DoD |
| 3 | AC | 7 | AC |
| 4 | DoD | 8 | DoD |

b) AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | AC áp dụng cho từng User Story, quy định chức năng cần đáp ứng điều kiện gì. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho các hạng mục công việc để được xem là hoàn thành |

c) Ví dụ AC và DoD

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ví dụ AC (theo dõi trạng thái đơn giao) | Khi khách hàng mở chi tiết đơn hàng, hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của đơn như “Đang giao” hoặc “Đã giao” |
| Ví dụ DoD (theo dõi trạng thái đơn giao) | Code đã được review, unit test và integration test đạt yêu cầu, tài liệu API được cập nhật |

Bài 3. Ước lượng Story Point

a) Ước lượng S1–S4

| Mã | Story Point | Lý do (so sánh với R = 3 SP) |
| --- | --- | --- |
| S1 | 1 | Đơn giản hơn R, chủ yếu xử lý đăng xuất và xóa phiên đăng nhập |
| S2 | 5 | Phức tạp hơn R vì cần truy vấn và hiển thị danh sách đơn hàng |
| S3 | 13 | Phức tạp hơn nhiều so với R do tích hợp cổng thanh toán bên ngoài, bảo mật và xử lý giao dịch lỗi |
| S4 | 8 | Phức tạp hơn R vì cần phân tích lịch sử mua hàng và xây dựng logic gợi ý rau củ |

b) Planning Poker: thẻ 3, 5, 5, 13 – đội nên làm gì tiếp theo?

Nhóm yêu cầu người chọn 3 SP và 13 SP giải thích lý do, sau đó thảo luận về độ phức tạp, rủi ro và phạm vi tích hợp thanh toán. Nếu yêu cầu chưa rõ, nhóm cần làm rõ hoặc chia nhỏ User Story. Sau đó, cả nhóm lật thẻ lại và tiếp tục ước lượng đến khi thống nhất hợp lý

c) Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story Point dùng để so sánh tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ không chắc chắn.

- Không phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ làm việc của từng thành viên

- Kết hợp Velocity của các Sprint trước để dự báo khối lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo.